广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-新化管养自助式收费设备安装、线缆敷设及车道设备迁移等劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-新化管养自助式收费设备安装、线缆敷设及车道设备迁移等劳务合作项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：20天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：120000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为自助式收费设备安装、线缆敷设及车道设备迁移。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月15日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：蔡工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年11月13日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
[bookmark: _GoBack]我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-新化管养自助式收费设备安装、线缆敷设及车道设备迁移等劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	技术规范参数
	备注

	508-40-1
	自助缴费机
	金溢
	套
	2
	　
	　
	独立式两箱体缴费机
	甲供材，乙施工

	508-40-1
	自助缴费机
	金溢
	套
	1
	　
	　
	嵌入式缴费机-TXB-M2
无人值守自助缴费机
	甲供材，乙施工

	508-40-2
	自助发卡机
	金溢
	套
	1
	　
	　
	独立式两箱体发卡机

	甲供材，乙施工

	508-40-2
	自助发卡机
	金溢
	套
	1
	　
	　
	嵌入式发卡机-TXB-M1
无人值守自助发卡机
	甲供材，乙施工

	508-40-3
	车道设备迁移
	　
	车道
	6
	　
	　
	含2台路测ETC天线迁移、7台ETC线缆迁移、6套车道控制器（含工控机）迁移、2台计重接收器迁移、8台天线控制器迁移、3台读写器迁移、6套车道空气开关迁移（含电源防雷）、3台收费键盘迁移、2套纸卷扫码枪迁移、18个信号防雷器迁移、6台静态旁路开关迁移、5台交换机迁移、10台光端机迁移、2台背景音乐功放迁移、3台路由器迁移、2台数据汇聚机柜迁移、3个显示器迁移、3套ETC鼠标键盘迁移、3个显示器拆除、6个亭内监控摄像机拆除、3个背景音乐音箱拆除、6个电话机拆除、4个壁挂机柜拆除、2个ETC机柜拆除、6个收费亭拆除、6台空调拆除、2台票据打印机迁移、2台收费亭切割改造、2项收费亭防护栏切割
	乙方实施

	508-40-13
	自助设备基础
	　
	个
	3
	　
	　
	　
	　

	409-2-8-9-2-81
	2口KVM切换器
	　
	个
	3
	　
	　
	2口KVM切换器
	　

	409-2-8-9-2-204
	图腾22U机柜G26622
	　
	个
	1
	　
	　
	15U室内机柜（宽600*高750*深450）
	甲供材，乙施工

	409-2-3-8-1-12
	光纤接续盒/光纤终端盒(12芯以内，不含熔纤）
	　
	个
	6
	　
	　
	8芯终端盒
	　

	409-2-3-8-1-3
	8芯光缆
	　
	米
	200
	　
	　
	8芯
	甲供材，乙施工

	409-2-3-8-1-12
	光纤接续盒/光纤终端盒(12芯以内，不含熔纤）
	　
	个
	6
	　
	　
	8芯接续盒
	　

	409-2-4-1-2-9
	机架式PDU排插
	　
	个
	7
	　
	　
	8插口
	　

	409-2-4-5-2-4-18
	多芯电缆 10×0.75m2
	　
	米
	100
	　
	　
	RVV 10*0.75
	甲供材，乙施工

	409-2-4-5-2-4-9
	多芯电缆 3×2.5m2
	　
	米
	200
	　
	　
	RVV 3*2.5
	甲供材，乙施工

	409-2-4-5-2-4-8
	多芯电缆 3×1.5m2
	　
	米
	600
	　
	　
	RVV 3*1.5
	甲供材，乙施工

	409-2-4-5-2-4-7
	多芯电缆 3×1.0m2
	　
	米
	400
	　
	　
	RVV 3*1
	甲供材，乙施工

	409-2-4-5-3-1
	六类以下网线
	　
	米
	800
	　
	　
	超五类
	甲供材，乙施工

	508-40-14
	管线敷设及收费岛面平整
	　
	项
	4.00 
	　
	　
	收费岛面破除和恢复（含盖板基础）
	乙方实施

	508-40-16
	手井盖板
	　
	块
	4
	　
	　
	根据现场定制
	　

	409-2-1-1-12-6
	嵌入式发卡/缴费机器人安装调试
	　
	套
	5
	　
	　
	嵌入式发卡/缴费机器人软件及安装调试
	甲供软件、乙方配合调试

	508-40-22
	特情处理软件
	　
	套
	1
	　
	　
	软件
	甲供软件，乙方配合调试

	　
	收费亭人井槽钢加工
	　
	套
	4
	　
	　
	收费亭人井槽钢加工（按现场定制）
	　

	　
	收费站井里旧线路拆除清理
	　
	项
	1
	　
	　
	收费站井里旧线路拆除清理
	乙方实施

	　
	收费亭空调迁移
	　
	项
	2
	　
	　
	收费亭空调迁移
	乙方实施

	　
	发票补打系统
	　
	套
	1
	　
	　
	软件
	甲供软件，乙方配合调试

	　
	云端车牌识别
	　
	套
	1
	　
	　
	软件
	甲供软件，乙方配合调试

	　
	车牌车型库
	　
	套
	5
	　
	　
	软件
	甲供软件，乙方配合调试

	　
	云特情处理平台
	　
	套
	1
	　
	　
	软件
	甲供软件，乙方配合调试

	　
	通行费发票“纸改电”
	　
	套
	3
	　
	　
	软件
	甲供软件，乙方配合调试

	合计
	　

	总计
	　



