广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广台高速（广州段）、新化快速路监控设备安装、线缆管材敷设、开挖基础等劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广台高速（广州段）、新化快速路监控设备安装、线缆管材敷设、开挖基础等劳务合作项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：20天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：530000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为监控摄像枪盲点加密工程、监控设备安装、线缆管材敷设、开挖基础等。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月26日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：蔡工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年11月23日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广台高速（广州段）、新化快速路监控设备安装、线缆管材敷设、开挖基础等劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	广台高速（广州段）路段
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	409-2-2-1-1-1-26
	环视一体机
	套
	11
	　
	　
	甲供材，乙施工（含高空安装）

	409-2-1-5-12-4
	单模单纤1路千兆光纤收发器（20km）
	对
	15
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-1-5-4-6-1
	5/8千兆电口工业交换机
	台
	20
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-3-8-1-1
	4芯光缆
	米
	5300
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-2-1-1-4-9
	摄像枪立柱（5m,含安装配件、避雷针）
	套
	3
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-2-1-1-4-12
	摄像枪立柱（12m,含安装配件、避雷针）
	套
	1
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-2-1-1-4-12
	摄像枪立柱（12m,含安装配件、避雷针）
	套
	6
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-2-1-1-4-14
	1.6*1.6*1.6m摄像枪钢筋C25混凝土基础（含接地系统及预埋件）
	套
	5
	　
	　
	　

	409-2-7-6-1-3-5
	空气开关
	个
	17
	　
	　
	　

	409-2-4-1-3-3-2
	室外不锈钢防水设备箱600mm*600mm*200mm
	套
	19
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-4-9-1-5
	PVC管DN40mm（Φ50)
	米
	5070
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-3-8-1-12
	光纤接续盒/光纤终端盒(12芯以内，不含熔纤）
	个
	30
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-4-8-1-1
	以太网信号防雷器
	套
	19
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-4-8-1-3
	C级单相电源防雷器
	套
	19
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-3-8-1-21
	尾纤
	根
	30
	　
	　
	

	409-2-2-1-1-1-5
	主线高清网络摄像机（400万像素，40倍光学变焦）
	套
	9
	　
	　
	甲供材，乙施工
（含高空安装）

	409-2-2-1-1-4-16
	桥梁段摄像枪钢筋混凝土基础（含预埋件）
	套
	5
	　
	　
	　

	409-2-4-5-2-3-20
	铠装铜芯电缆 3*6m2
	米
	0
	　
	　
	甲供材

	409-2-4-1-2-8
	排插
	个
	20
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-3-8-1-22
	光缆熔芯
	芯
	120
	　
	　
	乙方实施

	409-2-2-1-1-4-6
	门架上摄像枪立柱（2m,含安装配件、避雷针）
	套
	4
	　
	　
	　

	409-2-2-1-1-4-1
	摄像枪定制支架
	套
	6
	　
	　
	　

	409-2-4-5-3-1
	六类以下网线
	米
	220
	　
	　
	甲供材，乙施工

	508-36-21
	设备调试费
	项
	20
	　
	　
	乙方调试

	409-2-4-5-2-6-19
	多芯电缆/电线敷设
	米
	5520
	　
	　
	乙方实施

	广州新洲至化龙快速路
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	409-2-2-1-1-1-26
	环视一体机
	套
	5
	　
	　
	甲供材，乙施工
（含高空安装）

	409-2-1-5-12-4
	单模单纤1路千兆光纤收发器（20km）
	对
	6
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-1-5-4-6-1
	5/8千兆电口工业交换机
	台
	7
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-3-8-1-1
	4芯光缆
	米
	1430
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-2-1-1-4-12
	摄像枪立柱（12m,含安装配件、避雷针）
	套
	2
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-2-1-1-4-12
	摄像枪立柱（12m,含安装配件、避雷针）
	套
	2
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-7-6-1-3-5
	空气开关
	个
	6
	　
	　
	　

	409-2-4-1-3-3-2
	室外不锈钢防水设备箱600mm*600mm*200mm
	套
	7
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-3-8-1-12
	光纤接续盒/光纤终端盒(12芯以内，不含熔纤）
	个
	12
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-4-8-1-1
	以太网信号防雷器
	套
	7
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-4-8-1-3
	C级单相电源防雷器
	套
	7
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-3-8-1-21
	尾纤
	根
	12
	　
	　
	　

	409-2-2-1-1-4-16
	桥梁段摄像枪钢筋混凝土基础（含预埋件）
	套
	4
	　
	　
	　

	409-2-4-9-1-5
	PVC管DN40mm（Φ50)
	米
	1320
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-4-5-3-1
	六类以下网线
	米
	20
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-2-1-1-4-6
	门架上摄像枪立柱（2m,含安装配件、避雷针）
	套
	3
	　
	　
	　

	508-36-21
	设备调试费
	项
	7
	　
	　
	乙方调试

	409-2-4-1-2-8
	排插
	个
	7
	　
	　
	甲供材，乙施工

	409-2-3-8-1-22
	光缆熔芯
	芯
	48
	　
	　
	乙方实施

	409-2-4-5-2-6-19
	多芯电缆/电线敷设
	米
	1450
	　
	　
	乙方实施

	409-2-2-1-1-1-2
	广场/绿通车道高清网络摄像机（400万像素，23倍光学变焦）
	套
	2
	　
	　
	甲供材，乙施工

	合计
	
	　



