广州北环收费系统新增自助设备三期工程施工-浔峰洲中心站和广清中心站自助设备更新改造安装、调试和对配套的网络、网络安全、通讯、监控、配电、土建施工等劳务合作项目采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州北环收费系统新增自助设备三期工程施工-浔峰洲中心站和广清中心站自助设备更新改造安装、调试和对配套的网络、网络安全、通讯、监控、配电、土建施工等劳务合作项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：10天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：310000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为双工位独立式缴费机、嵌入式自助缴费机、栏杆机、费额显示器、车牌识别器、路侧读写单元等设备迁移、拆除、搬运、安装、调试以及线缆敷设等工作。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在 2024年 3 月 30 日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：余工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年3月27日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2024年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州北环收费系统新增自助设备三期工程施工-浔峰洲中心站和广清中心站自助设备更新改造安装、调试和对配套的网络、网络安全、通讯、监控、配电、土建施工等劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   	电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	备注

	802-2-1
	拆除不锈钢收费亭、设备（空调，供电设施等非收费设备）
	套
	8
	

	802-2-2
	不锈钢收费亭运输及指定地点存放（存放在广清站）
	套
	8
	

	802-3-1
	拆除除智能亭（含供电线路，收费和监控外连设备线路拆除）
	套
	1
	

	802-3-2
	智能亭安装（含供电线路，收费和监控外连设备线路安装）
	套
	6
	

	802-3-3
	智能亭基坑制作(1000*400*400)
	条
	6
	

	802-4-1
	拆除亭内或机柜内MTC/ETC设备（工控机，专用键盘，交换机*2，桌面对讲机，RSU控制器，车道控制器，CPC卡读写器，发票打印机,移动支付扫码枪）
	套
	9
	

	802-4-2
	亭内或机柜内MTC/ETC设备运输及指定地点存放（放在广清站）
	套
	6
	

	802-4-3
	亭内或机柜内MTC/ETC设备安装（工控机，专用键盘，交换机*2，桌面对讲机，RSU控制器，车道控制器，CPC卡读写器，发票打印机,移动支付扫码枪）
	套
	9
	

	802-4-4
	自动栏杆拆除
	台
	5
	

	802-4-5
	自动栏杆安装
	台
	4
	

	802-4-6
	自动栏杆基础
	个
	5
	

	802-4-7
	车牌识别器拆除
	套
	6
	

	802-4-8
	车牌识别器安装
	套
	5
	

	802-4-9
	车牌识别器基础
	个
	5
	

	802-4-10
	车道信息牌（费显）拆除
	套
	5
	

	802-4-11
	车道信息牌（费显）安装
	套
	4
	

	802-4-12
	车道信息牌（费显）基础
	个
	4
	

	802-4-13
	亭外MTC/ETC设备运输及指定地点存放（放在广清站）
	条
	2
	

	802-4-14
	岛面恢复(不锈钢亭拆除后岛平整)
	条
	8
	

	802-5-1
	嵌入式自助设备拆除
	套
	7
	

	802-5-2
	嵌入式自助设备安装
	套
	7
	

	802-5-3
	自助设备嵌入智能收费亭亭体改造
	个
	2
	

	802-5-4
	智能收费亭亭体拆除自助设备恢复
	个
	4
	

	802-6-1
	ETC天线架子（雨棚）
	个
	2
	

	802-6-2
	ETC天线架子（雨棚）安装
	个
	2
	

	802-6-3
	ETC天线安装
	套
	3
	

	802-6-4
	ETC天线拆除
	套
	3
	

	802-7-1
	检测线圈
	个
	13
	

	802-7-2
	6类网线
	米
	320
	

	802-7-3
	电源线（RVV3*2.5）
	米
	260
	

	802-7-4
	电源线（RVV3*1.5）
	米
	240
	

	802-7-5
	PVC管（Φ32）
	米
	190
	



